- 厦门大学嘉庚学院工程询价函

报价单位：

建设项目：经管414产学研与创新创业综合实训室及主1#319机翻同传实训室装修改造工程

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：江老师 0596-6288492、蒋老师0596-6288526

传    真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105

我校经管414产学研与创新创业综合实训室及主1#319口译同传实训室装修改造工程分为两个合同包：

合同包一：经管414产学研与创新创业综合实训室装修改造工程，施工面积170m²，主要施工内容包括：墙体、门窗、地面、看台台阶、座椅、天棚、电气、空调、给排水、弱电等。

合同包二：主1#319机翻同传实训室装修改造工程，施工面积153m²，主要施工内容包括：墙体、地面、天棚、电气、弱电等。

欢迎收到询价邀请的单位根据工程量清单进行报价。项目最终固定单价，按实结算。工程保修期为贰年，工期35日历日。

一、报价注意事项

1.现场勘查时间为即日起至2023年7月19日，现场勘察联系江老师 0596-6288492。

（注：现场勘查人员入校需提前一天报备，联系江老师进行报备（0596-6288492）。

2.报价包括开票含税费、安装、材料费、管理费、保修期间相关费用等一切含税费用。

3.报价资料中必须包含施工工期及售后服务等进行承诺说明，报价书一式四份。

4.报价时间为2023年7月21日上午9点30分于厦门大学漳州校区主3#909会议室，迟到的报价书将被拒绝。我校根据工程报价，售后服务等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。

（注：报价人员入校需要报备，请于2023年7月20日15点前联系江老师进行报备（0596-6288492），未报备者无法入校。

5.所有施工材料必须经我部审核同意才可投入使用。

6.材料参考品牌：见附件。

7保修期：本项目保修期要求为贰年。

8.报价包含现场安全、卫生、垃圾清运等费用。

9.本工程固定单价，按实结算。

10. 付款方式：合同签订后，20个工作日内支付合同造价款的30%作备料款；工程完工后20个工作日内支付合同造价款的40%；工程验收合格20个工作日内，甲方支付至合同价款的95%；预留维修保证金5%，待工程质量保修期满两年后无任何违约行为支付。否则，予以扣留。

11.本次报价有效期为六个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2023年7月13日

主要材料参考品牌

- 隔墙轻钢龙骨（75mm）：龙牌、泰山、兴友腾

- 石膏板（厚度9.5mm）：可耐福、龙牌、杰科、泰山

- 防水石膏板：联发、康达、天牌T-118

- 阻燃夹板：兔宝宝、莫干山、伟业

- 塑胶地板(2.2厚)：LG惠宝2.2、得嘉闪星、洁福180

- 阻燃纤维吸音板：润声

- 水性涂料：立邦、华润、多乐士

- KGB管（4分管）：鑫泰盛、凯宸、百利特

- 电线：南平太阳

- 开关面板： 强电用TCL、

- 灯具：欧普、飞利浦、雷士、亚明

- 网络线：上海安普（康普）、德特威勒

- 网络面板：德特威勒

- 空调设备：美的、海尔、格力