- 厦门大学嘉庚学院2025年春季校区绿化补植项目询价函

项目名称：厦门大学嘉庚学院2025年春季校区绿化补植

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：程老师0596-6288710（邮箱：ctyang@xujc.com）

沈老师0596-6288716（邮箱：shenxk@xujc.com）

- 项目内容及数量清单

本次2025年春季校区绿化补植项目，补植地点主要分布于桂花山、公铁大桥、南区学生园区、主楼群等区域，共计23项内容，补植品种、规格及数量具体详见清单（附后）。

- 项目基本要求

- 施工单位需确保苗木成活率接近100%，养护期内需按照甲方的要求及时补植死亡苗木。工程验收时按实际成活数量结算，当补种成活率不足100%时，按实际非成活苗木同规格质量的市场价进行扣款或者相同苗木同规格补植。

- 所有苗木需保证株形美观、分枝合理、树冠（枝条）丰满、无病虫害，树体保持完好无损伤。种植后按照国家规定苗木质量验收规范进行养护。

- 报价单位所提供并交付的苗木规格应与询价函所规定的型号规格相一致。

- 严格按照甲方要求补植至指定的种植点，保证间距、整齐度合理，严禁随意种植。同时，在种植（更换）过程中所产生的树枝、杂物以及沙石等进行全面清理且外运，做到工完场清。

- 补植清单备注换土的位置土壤条件较差，须严格按要求进行换土。

- 因补植地点分散，施工单位中标后，需在接到中标通知后，按照甲方要求时间来校全面熟悉校区绿化水分布情况以及供水时间，根据补植现场提前备好养护用水管、喷灌装置等，以保障后续养护质量。

- 报价注意事项

- 本次报价方式为现场报价。即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料于2025年3月17日上午09:30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价无效。

- 本次报价为最终报价，包括购苗费、运费、人工费、机械费、原死苗清理整地费、清理栽植费及6个月养护费等各项费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 付款方式：本项目无预付款，施工单位在验收合格后进行6个月养护。养护期满后，根据实际成活数量按实结算。付款时间为养护期满后凭开具的有效发票三十个工作日内办理，一次性付清。

- 本次询价不组织统一答疑，有疑问请于3月14日18：00前，联系甲方工作人员沈老师进行现场查勘和询问，无疑问者视为同意甲方要求。

- 报价资料中必须按照甲方要求的品种、规格、数量等基本信息，并对种植、养护等工程质量进行承诺说明。

- 报价金额以大写金额作为最终标准。

- 我校根据苗木质量、规格、型号、养护服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位，不保证最低价中标。

- 合同签订后按甲方要求在指定地点进行施工，并符合相关施工规范要求。

- 本次报价内容须为机打，手填内容无效作废。

- 本次报价有效期为六个月。

- 询价单位保留对本次询价的最终解释权及调整权利。

2025年春季校区绿化补植清单

| 序号 | 位置 | 品名 | 数量 | 单位 | 规格 |  | 种植密度 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（cm） | 冠幅(cm) | （株/平米） |  |  |  |
| 1 | 桂花山铜像旁 | 彩叶扶桑 | 25 | 平米 | 40 | 30*30 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 2 | 嘉庚广场北侧花坛 | 彩叶扶桑 | 98 | 平米 | 40 | 30*30 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 3 | 嘉庚广场南侧花坛 | 彩叶扶桑 | 140 | 平米 | 40 | 30*30 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 4 | 至善广场校歌石 | 鸢尾 | 8 | 平米 | 30 | 20*20 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 5 | 公铁大桥 | 三角梅 | 52 | 盆 | 40 | 40*40 | 25 |  |  | 换盆换土 |
| 6 | 小湖心岛入口 | 非洲茉莉 | 12 | 平米 | 40 | 30*30 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 7 | 公教跨湖石桥斜坡 | 马尼拉草 | 145 | 平米 | —— | —— | 满铺 |  |  | —— |
| 8 | 南安1-3园区内 | 马尼拉草 | 75 | 平米 | —— | —— | 满铺 |  |  | —— |
| 9 | 丰庭10-12门口台阶两侧 | 非洲茉莉球 | 12 | 个 | 100 | 80*80 | 1 |  |  | 换土15cm |
| 10 | 至善亭花坛 | 海桐球 | 1 | 个 | 100 | 80*80 | 1 |  |  | 换土15cm |
| 11 | 至善亭花坛 | 红车（圆锥形） | 1 | 个 | 150 | 60*60 | 1 |  |  | 换土15cm |
| 12 | 至善亭两侧台阶花坛 | 金边假连翘 | 6 | 平米 | 30 | 30*30 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 13 | 桂花山路往南光10台阶 | 肾蕨 | 16 | 平米 | 30 | 20*20 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 14 | 桂花山路靠南光13路沿 | 肾蕨 | 15 | 平米 | 30 | 20*20 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 15 | 桂花山路往南光13台阶 | 肾蕨 | 14 | 平米 | 30 | 20*20 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 16 | 翠湖春晓东侧斜坡 | 肾蕨 | 54 | 平米 | 30 | 20*20 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 17 | 翠湖路 | 野迎春 | 15 | 平米 | 40 | 20*20 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 18 | 北区田径场北侧花坛 | 黄蝉 | 5 | 平米 | 40 | 30*30 | 36 |  |  | 换土15cm |
| 19 | 风雨球馆东侧 | 龙船花（橙黄色） | 8 | 平米 | 40 | 30*30 | 36 |  |  | 换土 |
| 20 | 风雨球馆东侧 | 海桐球 | 1 | 个 | 100 | 80*80 | 1 |  |  | 换土 |
| 21 | 主三主四消防通道 | 白兰 | 1 | 株 | 250 | 180 | 1 |  |  | 换土 |
| 22 | 至善大道及凌云路 | 白兰 | 9 | 株 | 250 | 180 | 1 |  |  | 换土 |
| 23 | 至善广场靠石桥 | 串钱柳 | 1 | 株 | 250 | 180 | 1 |  |  | 换土 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位联系人：                 联系电话：

传真号：                         工   期：       20天

养 护 期：    6个月             养护标准：    一级养护

补充说明：