- 厦门大学嘉庚学院2024年春季校区绿化补植项目询价函

项目名称：厦门大学嘉庚学院2024年春季校区绿化补植

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：程老师0596-6288710、沈老师0596-6288645

- 项目内容及数量清单

本次2024年春季校区绿化补植项目，补植地点较为分散，零星分布于高尔夫练习场、敬贤园区、幼儿园、主楼群、中部教学区、北区运动场等校区南、中、北区域。补植品种、规格及数量具体详见清单（附后）。

- 项目基本要求

- 施工单位需确保苗木成活率接近100%，养护期内需按照甲方的要求及时补植死亡苗木。工程验收时按实际成活数量结算，当补种成活率不足100%时，按实际非成活苗木同规格质量的市场价进行扣款或者相同苗木同规格补植。

- 所有苗木需保证株形美观、分枝合理、树冠（枝条）丰满、无病虫害，树体保持完好无损伤。种植后按照国家规定苗木质量验收规范进行养护。

- 报价单位所提供并交付的苗木规格应与询价函所规定的型号规格相一致。

- 严格按照甲方要求补植至指定的种植点，保证间距、整齐度合理，严禁随意种植。同时，在种植（更换）过程中所产生的树枝、杂物以及沙石等进行全面清理且外运，做到工完场清。

- 补植清单备注换土的位置土壤条件较差，须严格按要求进行换土，换土厚度15cm。

- 因补植地点分散，施工单位中标后，需要在约定好的补植工期前7日来校全面熟悉校区绿化水分布情况以及供水时间，根据补植现场提前备好养护用水管、喷灌装置等，以保障后续养护质量。

- 报价注意事项

- 本次报价方式为现场报价。即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料于2024年3月8日上午09:30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价无效。

- 本次报价为最终报价，包括购苗费、运费、人工费、机械费、原死苗清理整地费、清理栽植费及6个月养护费等各项费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 付款方式：本项目无预付款，施工单位在验收合格后进行6个月养护。养护期满后，根据实际成活数量按实结算。付款时间为养护期满后凭开具的有效发票三十个工作日内办理，一次性付清。

- 本次询价不组织统一答疑，有疑问请于3月7日18：00前，联系沈晓坤老师（办公电话：0596-6288645）进行现场查勘和询问，无疑问者视为同意甲方要求。

- 报价资料中必须按照甲方要求的品种、规格、数量等基本信息，并对种植、养护等工程质量进行承诺说明。

- 我校根据苗木质量、规格、型号、养护服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。

- 合同签订后按甲方要求在指定地点进行施工，并符合相关施工规范要求。

- 本次报价内容须为机打，手填内容无效作废。

- 本次报价有效期为六个月。

2024年春季校区绿化补植清单

| 序号 | 位置 | 品名 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 种植密度 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度（cm） | 冠幅(cm) |  |  | （株/平米） |  |  |  |
| 1 | 3号地块外围 | 马占相思 | 30 | 30*30 | 60 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 2 | 月亮桥台阶 | 栀子花 | 50 | 30*30 | 5 | 平米 | 25 |  |  | 换土 |
| 3 | 北区田径场花坛 | 黄蝉 | 40 | 30*30 | 5 | 平米 | 36 |  |  | 换土 |
| 4 | 映雪园区 | 地毯草 | —— | —— | 100 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 5 | 凌云园区靠凌云路 | 马尼拉草 | —— | —— | 40 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 6 | 凌云消防通道 | 地毯草 | —— | —— | 120 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 7 | 凌云消防通道 | 黄心梅 | 50 | 30*30 | 5 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 8 | 凌云消防通道 | 木芙蓉 | 100 | 50*50 | 3 | 株 | 1 |  |  |  |
| 9 | 芙蓉4-5 | 马尼拉草 | —— | —— | 20 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 10 | 芙蓉1-3门口 | 地毯草 | —— | —— | 40 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 11 | 芙蓉1-3园区内 | 非洲茉莉球 | 100 | 100*100 | 6 | 株 | 1 |  |  | 换土 |
| 12 | 芙蓉1-3园区内 | 马尼拉草 | —— | —— | 30 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 13 | 若谷园区内 | 地毯草 | —— | —— | 180 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 14 | 学生活动中心 | 杜鹃花 | 40 | 30*30 | 10 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 15 | 丰庭6-9门口 | 地毯草 | —— | —— | 30 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 16 | 丰庭3-5园区内 | 马尼拉草 | —— | —— | 20 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 17 | 中区超市靠泵房 | 地毯草 | —— | —— | 45 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 18 | 人文大楼南侧挡土墙 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 15 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 19 | 经管停车场台阶两侧 | 肾蕨 | 30 | —— | 20 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 20 | 理工大楼西侧 | 地毯草 | —— | —— | 20 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 21 | 嘉庚大道靠南门 | 红绒球 | 100 | 30*30 | 15 | 平米 | 2 |  |  |  |
| 22 | 敬贤停车场 | 红车 | 40 | 30*30 | 20 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 23 | 敬贤停车场 | 金边假连翘 | 50 | 30*30 | 10 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 24 | 敬贤东路 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 15 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 25 | 敬贤11地下车库门口 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 30 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 26 | 敬贤中庭 | 杜鹃花 | 40 | 30*30 | 15 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 27 | 敬贤中庭 | 地毯草 | —— | —— | 30 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 28 | 敬贤中庭宣传栏 | 花叶良姜 | 30 | —— | 15 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 29 | 敬贤中庭宣传栏 | 红花继木 | 40 | 30*30 | 8 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 30 | 敬贤9西侧 | 地毯草 | —— | —— | 50 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 31 | 敬贤9地下车库门口两侧 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 15 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 32 | 幼儿园外围 | 栀子花 | 50 | 30*30 | 20 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 33 | 幼儿园外围 | 朱蕉 | 60 | 30*30 | 35 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 34 | 幼儿园外围 | 花叶良姜 | 30 | 30*30 | 12 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 35 | 幼儿园外围 | 红车 | 40 | 30*30 | 15 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 36 | 幼儿园外围 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 30 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 37 | 南光路靠南安 | 肾蕨 | 30 | —— | 20 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 38 | 南安1-3 | 肾蕨 | 30 | —— | 10 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 39 | 南安1-3 | 地毯草 | —— | —— | 100 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 40 | 南安1-3 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 40 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 41 | 南安4 | 地毯草 | —— | —— | 100 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 42 | 南安4 | 马尼拉草 | —— | —— | 10 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 43 | 南光7 | 红背桂 | 40 | 30*30 | 40 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 44 | 南光7 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 50 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 45 | 南光7 | 马尼拉草 | —— | —— | 10 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 46 | 南光3架空层旁 | 马尼拉草 | —— | —— | 20 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 47 | 南光2-3 | 肾蕨 | 30 | —— | 40 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 48 | 南光4门口 | 肾蕨 | 30 | —— | 20 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 49 | 南光4往桂花山 | 马尼拉草 | —— | —— | 30 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 50 | 南区食堂往至善亭 | 马尼拉草 | —— | —— | 20 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 51 | 南区食堂往至善亭 | 黄杨 | 50 | 30*30 | 15 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 52 | 至善亭往南光8 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 55 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 53 | 至善亭往南区食堂 | 鹅掌柴 | 30 | 30*30 | 2 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 54 | 至善亭往南光8台阶两侧 | 肾蕨 | 30 | —— | 20 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 55 | 至善亭北侧台阶两侧 | 肾蕨 | 30 | —— | 40 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 56 | 南洋路上至善亭台阶两侧 | 肾蕨 | 30 | —— | 30 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 57 | 南洋路三角地块 | 文殊兰 | 30 | 30*30 | 30 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 58 | 栖霞路 | 吉祥草 | —— | —— | 30 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 59 | 至善广场校歌石 | 肾蕨 | 30 | —— | 2 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 60 | 主一南侧花坛 | 肾蕨 | 30 | —— | 20 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 61 | 主一内 | 红背桂 | 40 | 30*30 | 3 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 62 | 主五内 | 红背桂 | 40 | 30*30 | 15 | 平米 | 36 |  |  |  |
| 63 | 嘉庚广场两侧草地 | 黄蝉 | 40 | 30*30 | 350 | 平米 | 36 |  |  | 换土 |
| 64 | 嘉庚广场8个花坛 | 彩叶扶桑 | 50 | 30*30 | 45 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 65 | 中门 | 红花继木 | 40 | 30*30 | 3 | 平米 | 25 |  |  |  |
| 66 | 中门 | 马尼拉草 | —— | —— | 10 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 67 | 高尔夫练习场入口两侧 | 地毯草 | —— | —— | 80 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 68 | 高尔夫练习场 | 马尼拉草 | —— | —— | 15 | 平米 | 满铺 |  |  |  |
| 69 | 主三两侧 | 白兰 | 250 | 胸径10cm | 3 | 株 | 1 |  |  | 换土 |

报价单位联系人：                 联系电话：

传真号：                         工   期：       15天

养 护 期：    6个月             养护标准：    一级养护

补充说明：